

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ**

**о деятельности**

**АО «Корпорация развития**

**Кабардино-Балкарской Республики»**

**за 2017 год**

**г. Нальчик**

**январь 2018 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ВВЕДЕНИЕ** |  |
| **1.** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КБР:** |  |
| **1.1.** | **Перечень реализуемых и планируемых к реализации проектов в коммерческих и производственных отраслях;** |  |
| **1.2.** | **Перечень реализуемых и планируемых к реализации проектов в социальных отраслях;** |  |
| **1.3.** | **Перечень приоритетных («якорных») инвестиционных проектов.** |  |
| **2.** | **СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:** |  |
| **2.1.** | **Мониторинг инвестиционных проектов, в рамках работы проектных команд;** |  |
| **2.2.** | **Сопровождение проектов по принципу «одного окна»;** |  |
| **2.3.** | **Предоставление консалтинговых услуг для инициаторов проектов.** |  |
| **3.** | **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СКФО НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА».** |  |
| **4.** | **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ:** |  |
| **4.1.** | **Привлечение финансирование из АО «Корпорация развития Северного Кавказа»;** |  |
| **4.2.** | **Взаимодействие с НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР»;** |  |
| **4.3.** | **Сотрудничество с АО «Росагролизинг»;** |  |
| **4.4.** | **Министерство сельского хозяйства КБР.** |  |
| **5.** | **ЕДИНАЯ БАЗА СВОБОДНЫХ****ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК:** |  |
| **5.1.** | **Инвестиционные площадки гринфилд;** |  |
| **5.2.** | **Инвестиционные площадки браунфилд;** |  |
| **5.3.** | **Инвестиционные площадки в бизнес-инкубаторах;** |  |
| **5.4.** | **Агротехнопарк.** |  |
| **6.** | **ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КБР.****ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ:** |  |
| **6.1.** | **Создание единого инвестиционного пространства;** |  |
| **6.2.** | **Создание единообразной коммуникационной сети, Интернет-ресурса;** |  |
| **6.3.** | **Путеводитель для инвестора «Инвестиционный гид».** |  |
| **7.** | **ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.** |  |

**ВВЕДЕНИЕ**

Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (далее - «Корпорация») - уполномоченная организация по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике по принципу «одного окна», создано постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24.08.2006 г. №233-ПП (переименовано распоряжением министерства земельных и имущественных отношений КБР от 06.10.2016г. №731 с 17 октября 2016 года).

Учредителем Общества является Правительство КБР (100% акций Общества принадлежит Кабардино-Балкарской Республике в лице министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Исполнительными органами являются Совет директоров и Генеральный директор (назначается Распоряжением министерства земельных и имущественных отношений КБР).

**Основные направления деятельности Корпорации:**

В целях обеспечения эффективной работы Корпорации по созданию благоприятного инвестиционного климата и повышения качества сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и/или планируемых к реализации на территории Кабардино-Балкарской Республике 22 декабря 2017 года на Совете директоров утверждена новая организационная структура акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики».

Состав и структура кадров Корпорации, согласно штатного расписания представлена 30 специалистами. В целях активизации инновационной проектной деятельности введена единица заместителя генерального директора по инновациям и НИОКР, 3 единицы специалистов экспертов: по горному делу, по научно-техническому сотрудничеству, а также по экономике и строительству. Для повышения качества реализации инвестиционных проектов создан отдел проектного управления и мониторинга инвестиционных проектов. Проведены качественные функциональные преобразования в отделе сопровождения проектов, который для создания режима «одного окна» дополнительно наделен полномочиями по изготовлению бизнес-планов, технико-экономических обоснований и финансовых моделей инвестиционных проектов.

Все сотрудники имеют профильное образование. Из общего числа 5 специалистов, работающих с инвесторами владеют английским языком.

**СТРУКТУРА**

**акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики»**

**Генеральный директор**

Эксперт

по научно-техническому сотрудничеству

Эксперт

по горному делу

Руководитель управления мониторинга инвестиционных проектов и маркетинга

Отдел проектного управления и мониторинга инвестиционных проектов

( 4 ед.)

Сектор маркетинга и информационно-аналитической работы

( 2 ед.)

Отдел

сопровождения проектов

Эксперт по экономике и строительству

**Заместитель генерального директора по правовой и материально-технической поддержке**

Сектор материально-технического обеспечения

(2 ед.)

Юридический отдел

**Заместитель генерального директора по внешним связям**

Отдел бухгалтерского учета и контроля

(2 ед.)

Помощник генерального директора

(1 ед.)

**Первый заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству**

**Первый заместитель генерального директора по работе с институтами развития**

**Заместитель генерального директора по инновациям и НИОКР**

Профессионально-квалификационный состав персонала представлен в Таблице 1.

Таблица 1

**Профессионально-квалификационный состав акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Состав персонала** | **Кол-во** |
| Административный персонал | 6 |
| Руководители подразделений | 7 |
| Главные специалисты | 9 |
| Ведущие специалисты | 7 |
| Технический персонал | 1 |
| **Общая численность** | **30** |

По итогам 2017 года в соответствии с Планом развития, утвержденным Советом директоров 31 марта 2017 года АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» достигла следующих показателей и результатов работы:

1. **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КБР.**

Сформирован инвестиционный портфель Кабардино-Балкарской Республики.

Портфель включает в себя **170 проектов (Приложения №1, №2, №3)**, из которых:

- **77 проектов** направлены на развитие социальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики;

 - **93 проекта** предусматривают развитие производственных и коммерческих отраслей региона на общую сумму **552 723,2 млн. руб**., в том числе **18 приоритетных («якорных»)** инвестиционных проектов, из которых:

- промышленность – 22 инвестиционных проекта на сумму 251 377,6 млн. руб.

- агропромышленный комплекс – 39 инвестиционных проектов на сумму 56 580,6 млн. руб.

- туризм – 16 инвестиционных проектов на сумму 16 461,3 млн. руб.

- транспорт и дорожное хозяйство – 10 инвестиционных проектов на сумму 174 013,7 млн. руб.

- энергетика – 6 инвестиционных проектов на сумму 54 290 млн. руб.

По итогам реализации инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционного портфеля на территории республики планируется создание **19 640 рабочих места**.

Перечень приоритетных («якорных») инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики включает **18 проектов** с общим объемом инвестиций в основной капитал **316 740 млн. руб**., общее число создаваемых рабочих мест – **14 700**. Из них:

- в промышленности – 8 проектов на сумму 244 137 млн. руб., количество рабочих мест – 4705;

- в агропромышленном комплексе – 4 проекта на сумму 25 700 млн. руб., количество рабочих мест –1875;

- транспорт – 2 проекта на сумму 37 00 млн. руб., количество рабочих мест – 8000;

- энергетика – 1 проект на сумму 3 300 млн. руб.

- туризм – 3 проекта на сумму 5 903 млн. руб., количество рабочих мест – 80.

Структура инвестиционного портфеля по отраслям: 42% проектов запланировано к реализации в аграрном секторе, 24% направлены на развитие промышленности, 17% портфеля составляют проекты, направленные на развитие туристко-рекреационного комплекса КБР, 11% проектов на развитие транспортной инфраструктуры и 6% энергетические.

Структура инвестиционного портфеля КБР в разрезе по отраслям приведена в Диаграмме №1.

Диаграмма №1

Сформированы следующие реестры инвестиционных проектов:

- проекты в производственных и коммерческих отраслях КБР;

- приоритетные («якорные») проекты;

- проекты, реализуемые в социальной сфере.

Все реестры составлены с учетом отраслевой принадлежности и разбиты по периодам реализации:

- проекты, находящиеся в стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2017 году;

- проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован после 2017 г.;

- проекты вновь начинаемого строительства с 2017г.;

-проекты, находящиеся в стадии разработки и проектирования, планируемые к реализации с 2018 года.

(Приложение №1. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в КБР).

(Приложение №2. Перечень реализуемых и планируемых к реализации проектов в социальных отраслях КБР)

(Приложение №3. Перечень приоритетных ("якорных") инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории КБР).

1. **СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.**

***2.1. Мониторинг инвестиционных проектов, в рамках работы проектных команд:***

В целях сопровождения проектов, включенных в инвестиционный портфель КБР на базе Корпорации созданы 7 проектных команд по сопровождению и управлению инвестиционными проектами в агропромышленном комплексе, энергетике, промышленности, строительном (РАИП) и транспортном комплексах, по реализации инвестиционного проекта «Этана» и «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию».

Состав Проектных команд представлен руководителями, в лице заместителей министра профильных ведомств, сотрудников Корпорации и сотрудников заинтересованных ведомств в Таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование рабочей группы** | **Ф.И.О. руководителя** | **Должность** |
| 1 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие АПК | Вадахов Т.А | Заместитель министра сельского хозяйства КБР |
| 2 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие промышленности | Кяров Э.Х. | Заместитель министра промышленности и торговли КБР |
| 3 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие транспорной системы | Бештоков А.М. | Заместитель председателя государственного комитета по транспорту и связи КБР |
| 4 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие энергетического комплекса | Фиров А.Р. | Заместитель председателя государственного комитета по энергетике и тарифам КБР |
| 5 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие  | Чочаев А.М. | Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития КБР» |
| 6 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоёмкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам» | Кодзоков А.М. | Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития КБР» |
| 7 | Рабочая группа по контролю за ходом реализации инвестиционного проекта «Создание промышленного комплекса «Этана» | Чочаев А.М. | Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития КБР» |

Для каждой Проектной команды сформирован перечень проектов по принципу поэтапного ввода объектов в эксплуатацию, подлежащий сопровождению на постоянной основе. В целях мониторинга членами «проектных команд» в 2017 году и последующие периоды планируется охватить 94 инвестиционных проекта. Составлены планы работы, распределены обязанности, определен отчетный период по работе и достигнутых результатах. Заседания проводятся на постоянной основе не менее 2 раз в месяц.

На постоянной основе проводится мониторинг хода реализации проектов в агропромышленном комплексе, энергетике, промышленности, строительном (РАИП) и транспортном комплексах, по реализации инвестиционного проекта «Этана» и «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию». В рамках работы осуществляются осмотры строительных площадок, проводятся совещания по освещению хода реализации проектов и возникающих проблемных вопросов. Составлены отчетные материалы, отражающие динамику хода реализации проектов, отмечены проблемные точки, а также сформированы поручения и рекомендации должностным лицам, в пределах их полномочий по оказанию содействия инвесторам в ходе реализации проектов.

Данная работа имеет значительный положительный эффект, в частности снижается ряд барьеров, замедляющих темпы реализации проектов. Также в рамках работы проектных команд на ежеквартальной основе проводится актуализация реестров инвестиционных проектов.

В ходе мониторинга осуществлено 52 рабочих выезда. В течение 2017 года по проектам, направленным на развитие АПК, реализуемым с участием частных и бюджетных инвестиций (в рамках государственных программ) введено в эксплуатацию 14 объектов.

По объектам, направленных на социально-экономическое развитие КБР введено 10 домов культуры, завершен первый этап рекультивации сухого пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат».

Введен один объект транспортной инфраструктуры: автовокзал «Тырныауз».

## Информация по мониторингу объектов в разрезе проектных команд представлена в Таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Мощность объекта** | **Общая стоимость, млн. руб.** | **Объем вложенных средств до 2017 г., млн. руб.** | **Объем вложенных средств в 2017 г., млн. руб.** | **Результат** |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционных проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса** |
| 1 | Строительство плодохранилища, с.п. Аргудан | 1200 тонн | 70,0 | 45,0 | 25,0 | Введен в эксплуатацию |
| 2 | Строительство плодохранилища, с.п. Благовещенка | 1800 тонн | 70,0 | 27,0 | - | Проект приостановлен |
| 3 | Строительство плодохранилища, с.п. Старый Черек | 1285 тонн. | 60,0 | 33,0 | 27,0 | Введен в эксплуатацию |
| 4 | Строительство плодохранилища, с.п. Герменчик | 5700 тонн | 620,0 | - | 250,0 | Начато строительство 2 очереди проекта |
| 5 | Строительство комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельхозкультур, с.п. Псынадаха | 5000 тонн | 117,0 | - | 117,0 | Введен в эксплуатацию |
| 6 | Строительство роботизированной животноводческой фермы молочного направления, с.п. Комсомольское | 5000 тонн/сут | 65,0 | - | 65,0 | Введен в эксплуатацию |
| 7 | Строительство рыбного комплекса ценных видов промысловой рыбы, г.Тырныауз | 130 тонн/год | 370,0 | - | 160,0 | Введен в эксплуатацию 1 этап |
| 8 | Строительство роботизированной животноводческой фермы молочного направления, с.п. Жанхотеко | 5-7 тонн/ сут. | 100,0 | - | 100,0 | Введен в эксплуатацию |
| 9 | Строительство предприятия по убою крупного рогатого скота, с.п.Кишпек | 5000 тонн/год | 260,0 | - | 251,0 | Проект на стадии завершения  |
| 10 | Плодохранилище ООО «Планета развлечений», г. Нальчик | 8000 тонн | 400,0 | - | 396,2 | Введен в эксплуатацию |
| 11 | Строительство завода по переработке молока в Чегемском районе | 30 тонн/сут. | 110,0 | - | 77,0 | Проект на стадии реализации,Готовность 70%  |
| 12 | Создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур, с.п.Комсомольское | 15000 тонн | 550,0 | - | 50,0 | Начало реализации проекта |
| 13 | Модернизация и реконструкция коровника с современным технологическим оборудованием, с.п.Малка | 500 скотомест | 25,0 | - | 5,0 | Начало реализации проекта |
| 14 | ФАП, с.п. Былым | - | 4,5 | - | 4,4 | Введен в эксплуатацию |
| 15 | ФАП, с.п. Н.Курп | - | 4,8 | - | 4,8 | Введен в эксплуатацию |
| 16 | ДК, с.п. Псынадаха | 300 мест | 44,65 | 10,0 | 34,64 | Введен в эксплуатацию |
| 17 | Спортплощадка, с.п.Псыншоко | 968 кв.м | 2,0 | - | 1,99 | Введен в эксплуатацию |
| 18 | Спортплощадка, с.п.Урожайное | 1000 кв.м. | 2,05 | - | 2,04 | Введен в эксплуатацию |
| 19 | Спортплощадка, с.п.Эльбрус | 1000 кв.м.  | 2,3 | - | 2,24 | Введен в эксплуатацию |
| 20 | Проведен водопровод с.п.Н.Куркужин | 3,9 км. | 5,2 | - | 5,12 | Введен в эксплуатацию |
| 21 | Проведен газопровод, с.п.Анзорей | 7,2 км. | 9,1 | - | 9,06 | Введен в эксплуатацию |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционных проектов**, **направленных на социально-экономическое развитие КБР** |
| 1 | Строительство ДК в с.п. Псынадаха; | 300 мест | 40,64 | - | 40,64 | Введен в эксплуатацию |
| 2 | Строительство ДК в с.п. Ерокко; | 300 мест | 17,862 | - | 17,862 | Введен в эксплуатацию |
| 3 | Строительство ДК в с.п.Жанхотеко; | 300 мест | 18,037 | - | 18,037 | Введен в эксплуатацию |
| 4 | Строительство ДК в с.п. Зарагиж; | 300 мест | 18,128 | - | 18,128 | Введен в эксплуатацию |
| 5 | Строительство ДК в с.п. Кичмалка; | 300 мест | 18 ,202 | - | 18 ,202 | Введен в эксплуатацию |
| 6 | Строительство ДК в Колдрасинский; | 200 мест | 16,792 | - | 16,792 | Введен в эксплуатацию |
| 7 | Строительство ДК в с.п. Красносельское; | 300 мест | 18,286 | - | 18,286 | Введен в эксплуатацию |
| 8 | Строительство ДК в с.п. Лашкута; | 200 мест | 16,850 | - | 16,850 | Введен в эксплуатацию |
| 9 | Строительство ДК в с.п. Псыгансу; | 300 мест | 18,162 | - | 18,162 | Введен в эксплуатацию |
| 10 | Строительство ДК в с.п. Хамидие; | 300 мест | 18,589 | - | 18,589 | Введен в эксплуатацию |
| 11 | Строительство ДК в с.п. Хушто-Сырт | 300 мест | 17,817 | - | 17,817 | Введен в эксплуатацию |
| 12 | Расширение очистных сооружений г. Нарткала | 10 000 куб.м./сут. | 372,6 | 150,026 | 221,8 | Планируется ввод в в эксплуатацию1 кв.2018г. |
| 13 | Создание автотуристического кластера «Зарагиж» | Строительство внешней инфраструктуры | 66,33 | - | 57,92 | Проект на стадии строительства, Готовность87,3 %  |
| 14 | Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» | Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения | 43,3 | - | 23,532 | Завершен 1 этап. Стоимость второго этапа со сроком до 01.12.2018г. – 19 768 000 руб. |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционных проектов,** **направленных на развитие транспортной системы КБР** |
| 1. | Строительство автовокзала «Нальчик - Северный» (инженерной инфраструктуры) в т.ч. по контрактам:- ГК № 14СР- ГК № 17СР | 12 тыс. пассажиров в сутки;строительство транспортной развязки;строительство внешней инфраструктуры. | 118,90638,339 | -- | 97,733,056 | Проект на стадии строительства.Готовность 82 % Готовность 85%  |
| 2 | Строительство автовокзала «Нальчик – Южный»; | 12 тыс. пассажиров/сут. | 768,0 | - | 462,0 | Проект на стадии строительства,Готовность 60,1%  |
| 3 | Строительство автовокзала в г. Тырныауз | 1тыс. пассажиров/сут. | 30,0 | - | 30,0 | Введен в эксплуатацию |
| 4 | Центр высшего водительского мастерства «Кавказ-Автосити». | - | 1 100,0 | - | - | Велись работы по устройству ливневой канализации в июле работы приостановлены. В декабре возобновлены. |
| 5 | Реконструкция ВПП и строительство пассажирского терминала Аэропорта г. Нальчик | 500 тыс. пассажиров в год | 3 900,0;Терминал 820,0 | - | - | Проект приостановлен |
| 6 | Строительство железной дороги ст. Солдатская – п. Терскол | Протяженность 125 км | - | - | - | Проект запланирован к реализации. Подписан договор 01.02.2018г. на оказание консалтинговых услуг для реализации концессионного проекта между Корпорацией и ООО «НИИ Корпоративного и Проектного Управления»г. Москва |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционных проектов, направленных на развитие энергетики в КБР**  |
| 1 | Гидроэлектростанция Верхнебалкарская МГЭС. | 10 МВт | 2 520,0 |  В 2017 возобновлено. Освоено на 01.01.2017 г – 600,6 млн. рублей  | 167,9 | Ведется строительство, Готовность30,7 %  |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного комплекса в КБР** |
| 1 | «Создание Центра компримирования газа (ЦКГ)». Развитие применения природного газа в качестве моторного топлива. | 6 100 000,0 м3 /год | 120,0 | - | 20,0 | Проект на стадии строительства. Готовность16,6 %  |
| 2 | «Производство инновационных домостроительных панелей на итальянском оборудовании EMMEDUE» | 1600 кв.м./смена | 260,0 | - | 260,0 | Введен в эксплуатацию |
| 3 | НЗВА «Создание высокотехнологичного производства нового поколения высоковольтных выключателей»  | Производство нового поколения высоковольтных выключателейна 450 млн. руб./год | 300,0 | 295,0 | 5,0 | Введен в эксплуатацию |
| 4 | Производство противоградовой сетки для защиты интенсивных садов |  8 млн. кв. м./год | 160,0 | 60 | 100,0 | Введен в эксплуатацию |
| 5 | Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР | 1500 тыс. тонн/год | 14 000-19 000,0 | 25,0 | - | ТЭО проекта в стадии разработки |
| 6 | Добыча и переработка перлитового песка | 50 тыс. тн./ год | 150,0 | - | - | В стадии проработки параметров проекта |
| 7 | Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии | 80 рентгеновскихаппаратов для близко- и глубокофокусной терапии, 200 трехмерных конусно-лучевых томографов | 600,0 | - | 410,0 | В стадии реализации проекта  |
| 8 | Создание текстильных и трикотажных производств «Текстильное производство», г.Баксан  | Планируемые годовые объемы выпуска продукции – 9936 тонн текстильной продукции. | 1 000,0 | 700,0 | - | Введен в эксплуатациюГотовность 70%  |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционного проекта****«Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию»** |
| 1 | «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию» | 4000 тн./год  | 2 000,0 | - | 19 ,13 | Разработана ПСД. Территория огорожена, введена в эксплуатацию артезианская скважина. Готовность 0,9%  |
| **Рабочая группа по мониторингу инвестиционного проекта** **«Создание промышленного комплекса «Этана» \*** |
| 1 | «Создание промышленного комплекса «Этана»  |  | Готовятся документы по утверждению стоимости проекта | 1 500,0 | 14,0 | Проект на стадии реализации. |

***2.2.Сопровождение проектов по принципу «одного окна»:***

В 2017 году поступило 39 обращений инициаторов проектов, из которых 3 обращения поступили на интернет портал Корпорации.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель обращения инициаторов проектов** | **Кол-во заявок** |
| 1 | Поиск и подбор инвестора | 21 |
| 2 | Поиск, подбор инвестиционной площадки  | 3 |
| 3 | Консультационные услуги. | 12 |
| 4 | Разработка презентационных материалов и продвижение инвестиционных проектов  | 6 |

Все обращения от инициаторов проектов, как правило содержат несколько целей одновременно. Например: предоставление консультаций по возможным мерам государственной поддержки и подбору источника финансирования. При комплексном сопровождении проекта также обращения дополнены поиском и подбором инвестиционной площадки.

Сводная информация по целям обращения от инициаторов проектов приведена в Диаграмме №2.

Диаграмма №2

Из поступивших обращений:

- заключено 21 соглашение о сопровождении инвестиционных проектов;

- 20 договоров на оказание возмездных услуг (11 договоров на составление бизнес-планов и ТЭО, 8 договора на оформление пакета документов, 1 договор на поиск и подбор инвестора);

- 15 заявок, поступивших в соответствии с постановлением Правительства КБР 130-ПП от 29.04.2013 г. «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в КБР».

Диаграмма №3

Общий объем инвестиций в основной капитал по принятым на сопровождение проектам составляет **10 397,05 млн. руб**. По итогам реализации проектов планируется создание **1 270** рабочих мест.

 Сопровождаемые проекты направлены на развитие аграрного сектора и промышленности, которые претендуют на получение одновременно нескольких видов поддержки. Например, получение земельных участков в аренду без торгов и привлечение финансирования; получение консультационных и информационных услуг и подготовка презентационного материала.

Перечень заявок инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении в АО "Корпорация развития КБР" по принципу "одного окна" представлен в Таблице 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5**Перечень заявок инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении АО "Корпорация развития КБР" по принципу "одного окна"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Цель проекта** | **Инициатор проекта** | **Сроки реализации** | **Стоимость проекта** | **Кол-во создаваемых рабочих мест** | **Дата поступления заявки** | **Цель заявки** |
| 1 | Создание селекционно-семеноводческого центра (Прохладненский муниципальный район) | Создание селекционно-семеноводческого предприятия полного цикла (производство семян кукурузы, озимой пшеницы, гороха, сои, фасоли для субъектов южного и северо-кавказского регионов, семян раннеспелых гибридов - для субъектов центральных и северных регионов). | ООО ИПА "Отбор"Директор - Князев Расул Азрет-Алиевич тел.8(866)31-9-33-16 | 2016-2018 | 575,05 | 73 | 18.03.216г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подбор площадки3. Поиск и подбор финасирования |
| 2 | Строительство завода по производству газосиликатных блоков и обожженой извести (Майский муниципальный район) | Строительство нового завода по производству газосиликатных блоков автоклавного производства с целью увеличения продаж в Кабардино-Балкарской Республике с помощью снижения себестоимости производства за счет местных сырьевых ресурсов | ООО ПСК "ОКСИ-ТМ"Генеральный директор Таумурзаев Мухарбий Далхатович тел. 8(928)912-10-29 | 2017-2018 | 760,00 | 112 | 21.06.216г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта 2. Подбор площадки 3. Поиск и подбор финасирования |
| 3 | Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов (Черекскйи муниципальный район) | Добыча и переработка бентонитовой глины Герпегежского месторождения на участке «Хеу» для применения в различных отраслях экономики и получения продукции. | ООО «Бента» Директор Бабугоев Руслан Мухамедович тел. 8(938)693-81-09 | 2017-2018 | 424,00 | 81 | 01.07.216г.  | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Поиск и подбор финансирования |
| 4 | Производство стеклянной мозаики (Чегемский муниципальный район) | Организация производства стеклянной мозаики для нужб потребителей республики | ООО "ИРБиС" Генеральный директор Груця Сергей Александрович тел. 8(964) 039-2286 | 2017 | 3,00 | 15 | 26.12.2016г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Поиск и подбор финансирования |
| 5 | Изготовление и дальнейшее продвижение на рынок керамической глазурованной черепицы (Урванский муниципальный район) | Строительство завода по производству черепицы | ООО "Стандарт-Керамик" Генеральный директор Апхудов Аслан Сосрукович тел. 8(905)436 | 2018-2019 | 2 500,00 | 75 | 17.01.2017г. | Информационно-консультационное сопровождение проекта |
| 6 | Закладка яблоневого сада на площади 62 га и строительство фруктохранилища на 5000 тонн (Чегемский муниципальный район) | Проект предусматривает закладку сада и строительство фруктохранилища | ООО "Кабардинские яблоки" Директор Керефов Руслан Исмаилович тел. 8(928)910-7176 | 2017-2018 | 540,00 | 16 | 19.05.217г.  | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Поиск и подбор финансирования |
| 7 | Организация деятельности предприятия по оказанию туристских услуг и по производству минеральной воды (Черекский муниципальный район) | Стротельство туриско-рекреационного комплекса для остановки и комфортного пребываания туристов, а также производство минеральной воды | ООО Горячий источник Аушигер" Генеральный директор Жабалиева Светлана Хазритовна | 2017-2018 | 342,00 | 91 | 05.06.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 8 | Строительство и эксплуатация фруктохранилища мощностью 2400 тонн (Прохладненский муниципальный район) | Проектом предполагается строительство фруктохранилища на территории с.п. Янтарное Прохладненского района | ООО "Агро Про" Генеральный директор Шанков Арсен Нургалиевич тел. 8(964)035-8999 | 2017-2019 | 204,00 | 10 | 21.06.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Поиск и подбор финансирования |
| 9 | "Эко Система" - организация совместных производств термопанелей, облицовочной фасадной плитки, кровельных плит и несъемной опалубки | Проектом предполагается создание прозводства стройматериалов на территории КБР | ООО "Арт Фасад" Генеральный директор Маковка Игорь Валерьевич (г. Москва) |   | 10,00 |   | 23.06.2017г.  | Информационно-консультационное сопровождение проекта  |
| 10 | Расширение действующего производства инфузионных растворов и организация производства новых лекарственных препаратов (г.о. Нальчик) | Создание в Кабардино-Балкарской Республике современного высокотехнологичного производства лекарственных препаратов. | ООО "Фарма Интернейшинал Компани Россия СНГ" Генеральный директор Аммар Мохамад Аллаа Гази | 2017-2019 | 391,50 | 200 | 31.07.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 11 | Строительство современного высокотехнологичного фруктохранилища (Баксанский муниципальный район) | Строительство фруктохранилища мощностью 25000 тонн | ООО "Эко Ком" Генеральный директор мазанов Азамат Муаедович | 2017-2019 | 2 700,00 | 100 | 21.08.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта 2. Поиск и подбор финансирования |
| 12 | Модернизация завода по выпуску пластиковой тары (Баксанский муниципальный район) | Проектом предполагается приобретение оборудования с целью модернизации действующего производства | ООО ТД "Строй Маш" генеральный директор Дячкин Алексей Александрович | 2017-2018 | 600,00 | 29 |  22.08.2017г | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 13 | Строительство завода по производству бетонных столбов (шпалер) (Чегемский муниципальный район) | Проектом предусмотрено перенос действующего производства на новое место, а также модернизация оборудования | ООО "СадСервис" Директор Ашабоков Тимур Мухадинович | 2017-2018 | 150,00 | 24 | 23.08.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 14 | Организация производства сметаны и сливочного масла (г.о. Нальчик) | Производство сметаны и сливочного масла с ежегодным объемом производства 10 080 тонн | ООО "ЛОО" Директор - Лоов Альберд Анверович | 2017-2018 | 50,00 | 20 | 31.08.2017г.  | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 15 | Организация деятельности сельскохозяйственного кооператива (Лескенский муниципальный район) | Создание высокорентабельного сельскохозяйственного потребительского кооператива со следующими направлениями деятельности: производство комбикормов для животных; откорм крупного рогатого скота | СХПК "Аргудан" Председатель Тохов Замир Михайлович | 2017-2018 | 25,00 | 18 |  07.09.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта 2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Содействие в получении сельскохозяйственной техники в лизинг в АО "Росагролизинг" |
| 16 | Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 000 тонн в год | Создание высокоэффективного современного предприятия по выпуску лакокрасочных материалов | ООО "НЭЖАН" | 2018 | 300,00 | 29 | 21.09.2017г.  | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 17 | Расширение парка автомобилей предприятия по осуществлению пассажирских перевозок (г.о. Нальчик) | Создание современного предприятия по осуществлению пассажирских перевозок | ООО "СОЮЗ-АВТО" Генеральный директор Кушхов Юрий Мухамедович | 2018 | 272,50 | 238 | 27.10.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 18 | Производство навесного сельскохозяйственного оборудования (Прохладненский муниципальный район) | Создание современного производства обслуживающей техники для садов и виноградников, а также модернизацию существующего производства прицепов тракторных | ООО "Агротехсервис" Генеральный директор Ероков Артур Борисович | 2018 | 250,00 | 65 | 08.11.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта3. Поиск и подбор финансирования |
| 19 | Создание туристического оздоровительного комплекса«Термальная долина» | Строительство туристическо-оздоровительно комплекса в с.п. Аушигер  | ООО "БЕСТ ГРУПП" | 2018-2020 | 300,00 | 74 | 07.12.2017г. | 1. Информационно-консультационное сопровождение проекта2. Подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта  |
|  | **ИТОГО: 19 заявок**  | **10 397,05** | **1270** |  |  |

 |

***2.3. Предоставление консалтинговых услуг для инициаторов проектов.***

 Рассмотрено 20 обращений на получение консалтинговых услуг по изготовлению бизнес-плана, ТЭО, финансовой модели инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в основной капитал 7 680,0 млн. руб. В рамках реализации данных проектов планируется создание 782 новых рабочих мест.

 Заключено 12 договоров на оказание услуг по разработке бизнес-планов на общую сумму 945 000 рублей.

Консолидированные данные по динамике обращений в Корпорацию развития КБР и представленным консалтинговым услугам по инвестиционным проектам, реализуемым и (или) планируемым к реализации в Кабардино-Балкарской Республике отражены на Диаграммах № 4.

Диаграмма №4

 Информация о рассмотренных Корпорацией развития КБР обращениях по оказанию консалтинговых услуг для реализации инвестиционных проектов содержится в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  **Перечень рассмотренных обращений по инвестиционным проектам** |  |
| **№** | **Наименование организации** | **Наименование проекта** | **Стоимость проекта,****млн. руб.** | **Кол-во****рабочих мест, чел.** | **Цель обращения** |
| **Проекты за 1 квартал 2017 года** |
| 1 | ООО "Кабардинские яблоки" | Закладка яблоневого сада на площади 60 га и строительство фруктохранилища на 5000 тонн (Чегемский муниципальный район) | 540,0 | 16 | Разработка технико-экономического обоснования |
| 2 | ООО ВПБЗ "Дарьял" | Организация деятельности пивоваренного завода производительностью 3650 тонн пива в год(Северная Осетия) | 72,0 | 10 | Разработка технико-экономического обоснования |
| 3 | ООО «Горячий источник Аушигер» | Организация деятельности предприятия по оказанию туристских услуг и производству минеральной воды(Черекский муниципальный район) | 382,0 | 91 | Разработкабизнес-плана |
| 4 | Шереужев Альберт  | Производство бидона для смазочных материалов(г.о. Нальчик) | 89,0 | 22 | Разработка технико-экономического обоснования |
|  **ИТОГО за 1 кв. 2017 года** | **1 083,0** | **139** |  |
| **Проекты за 2 квартал 2017 года** |
| 5 | КФХ Бегретов Юрий Хажмуратович | «Создание интенсивных яблоневых садов общей площадью 200 га» | 495,0 | 80 | Анализ предоставленной документации |
| «Создание интенсивных яблоневых садов общей площадью 200 га» | 495,0 |
| «Создание современной машинно-тракторной станции(Лескенский муниципальный район)» | 566,0 |
| 6 | ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия СНГ» | «Расширение действующего производства инфузионных растворов и организация производства новых лекарственных препаратов»  | 391,0 | 126 | Разработка финансовой модели |
| 7 | ООО РМЗ «Прохладненский» | «Производство навесного сельскохозяйственного оборудования» | 250,0 | 60 | Разработкабизнес-плана |
|  **ИТОГО за 2 кв. 2017 года** | **2 197,0** | **266** |  |
| **ИТОГО за 1 полугодие 2017 года** | **3 280,0** | **405** |  |
| 8 | ООО ТД «Строймаш» | «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары»\*  | 600 | 10 | Разработка бизнес-плана |
| 9 | ООО «Сад-Сервис» | «Производство бетонных столбов для интенсивных садов»\*\* | 150 | 24 | Разработка бизнес-плана |
| 10 | ООО «Эко-Ком» | «Строительство высокотехнологического фруктохранилища»\*  | 2 700 | 109 | Разработкабизнес-плана |
| 11 | ООО «Нэжан» | «Строительство завода по производству ЛКМ»\* | 300 | 29 | Разработкабизнес-плана |
| 12 | СХПК «Аргудан» | «Организация деятельности сельскохозяйственного кооператива» | 10 | 10 | Разработкабизнес-плана |
| 13 | ООО «ЛОО»  | «Производство молочной продукции»\*\* | 70 | 25 | Разработкабизнес-плана |
| 14 | ООО «Союз-Авто» | «Расширение парка автомобилей» \* | 270 | 60 | Разработкабизнес-плана |
| **ИТОГО за 3 кв. 2017 года** | **4 100** | **267** |  |
| **4 квартал 2017 г.** |
| 15 | ООО "БЕСТ ГРУПП" | Строительство туристическо-оздоровительно комплекса в с.п. Аушигер | 300,00 | 92 | Разработка бизнес-плана |
| 16 | ИП Тлупов Аслан Саладинович | «Розничная торговля напитками и продуктами питания». | **1** | **6** | Разработка технико-экономического обоснования |
| 17 | ООО «Альянс» | «Производство кондитерских изделий, тортов и пирожных» | **1** | **6** | Разработка технико-экономического обоснования |
| 18 | ООО «Симба-К» | «Оптовая торговля табачными изделиями». | **1** | **6** | Разработка технико-экономического обоснования |
| **Итого за 4 кв. 2017 г.** | **303,00** | **110** |  |
| **Общий годовой итог с учетом предыдущих периодов** | **7 680,0** | **782** |  |

1. **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА».**

Для участия в конкурсном отборе по включению проектов в Госпрограмму на 2018 год были представлены **5 инвестиционных проектов.** Общий объем инвестиций в основной капитал по заявленным проектам составляет **1 398,78 млн. руб.,** из них бюджетные инвестиции **– 573,5 млн. руб.,** в том числе из бюджета Кабардино-Балкарской Республики планируется направить на реализацию проектов **-** **13,99 млн. руб.** Объем частных инвестиций по заявленным проектам составит  **825,28 млн. руб.,** Количество создаваемых рабочих мест – **336.**

С инициаторами проектов проведены устные консультации на предмет условий включения в государственную программу и механизмов дальнейшего финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий программы. В соответствии, с Приказом министерства по делам Северного Кавказа от 30.06.2016 г. №99 «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года», подготовлены пакеты документов по заявленным проектам и направлены в Минкавказ.

Детализированная информация о перечне инвестиционных проектов, предлагаемых для участия в конкурсном отборе в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года" на 2018 год представлена в Таблице 7.

|  |
| --- |
| Таблица 7**Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых для участия в конкурсном отборе****в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года"на 2018 год** |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта, место реализации проекта (населенный пункт)** | **Краткое описание проекта (цель, обоснование необходимости реализации проекта)** | **Инициатор проекта (наименование организации;юридический адрес, сайт;контактное лицо (ФИО, телефон,** **e-mail)** | **Кол-во рабо-чих мест** | **Стои-мость проекта (млн. руб.)** | **В том числе** |
| **Собствен-ные средства (млн. руб.) 59%** | **ФБ****(млн. руб.) - 40%** | **Бюджет КБР****(млн. руб.) - 1%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью 10 000 тыс. тонн в год (Урванский муниципальный район) | Создание высокоэффективного современного предприятия по выпуску лакокрасочных материалов на водной основе (25 наименований) для нужд населения и отрасли строительства, аналогов которого нет в СКФО. | ООО «НЭЖАН»Генеральный директор: Кетуко Мухаррэм ЭкрэмТел.7(928)700-65-55 | 30 | 300,0 | 177,0 | 120,0 | 3,0 |
| 2. | Создание гостиничного комплекса «SportHotel OzonAzau» на поляне Азау (Эльбрусский муниципальный район) | Строительство гостинично-спортивного комплекса площадью 0,0612 га на поляне Азау, Приэльбрусье соответствующего европейским стандартам комфортабельности и качества обслуживания. | ООО «Эльбрус Трэвел»Генеральный директор: Гулиев Ильяс АбдуллаховичТел. 8(928)717-28-06 | 39 | 76,28 | 45,01 | 30,51 | 0,76 |
| 3. | Модернизация завода по выпуску пластиковой тары (Баксанский муниципальный район) | Модернизация завода по выпуску пластиковой тары мощностью 72000 контейнеров в год | ООО ТД «СтройМаш»Директор: Дячкин Алексей АлександровичТел. 8(928)073-76-35 | 29 | 600,0 | 354,0 | 240,0 | 6,0 |
| 4. | Расширение парка автомобилей предприятия по осуществлению пассажирских перевозок (г.о. Нальчик) | В рамках реализации проекта планируется расширение деятельности транспортной компании по осуществлению пассажирских перевозок в черте города, междугородние и международные пассажирские перевозки | ООО «СОЮЗ-АВТО»Генеральный директор: Кушхов Юрий МухадиновичТел. 8(903)425-07-74 | 238 | 272,5 | 160,77 | 109,0 | 2,73 |
| 5. | Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер) (Чегемский муниципальный район) | Проектом планируется осуществить строительство производственного цеха, в котором будет технологическая линия по производству бетонных столбов и оборудование завода по производству бетона, а также имеющееся у инициатора проекта функционирующее оборудование | ООО «СадСервис»Директор: Ашабоков Тимур МухадиновичТел 8(928)700-68-77 | 24 | 150,0 | 88,5 | 60,0 | 1,5 |
| **Итого: 5 инвестиционных проектов** | **336** | **1 398,78**  | **825,28** | **559,51** | **13,99** |

1. **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ.**

***АО «Корпорация развития Северного Кавказа»:***

Для получения финансирования АО «Корпорация развития Северного Кавказа» были представлены **13 проектов**. Общий объем инвестиций в основной капитал по заявленным проектам **составляет 4 717,5 млн. руб**., из них сумма вклада АО «КРСК» - **2 766,87 млн. руб**. Количество создаваемых рабочих мест – **863**. С инициаторами проектов проведены устные консультации на предмет условий финансирования инвестиционных проектов, подготовлены пакеты документов для участия в отборе и направлены в АО «КРСК».

Динамика объема заявок, направленных для привлечения финансирования из АО «КРСК» приведена на Диаграмме №5.

Диаграмма №5

Информация об инвестиционных проектах, планируемых к реализации с участием АО "Корпорация Северного Кавказа" представлена в Таблице 8.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 8 |
|  |  |  |  |
| **Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием АО "Корпорация Северного Кавказа"** |
|
| **№** | **Наименование проекта**  | **Инициатор проекта** | **Стоимость проектамлн. руб.** | **Сумма вклада АО "КРСК"млн. руб.** | **Сроки реализации** | **Количество рабочих мест** |
| **1.** | Разработка и производство конусно-лучевого 3D томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии | ООО "Севкаврентген- Д" | 600.0 | 450.00 | 2016-2018 | 20 |
| **2.** | Создание селекционно-семеноводческого центра | ООО ИПА "Отбор" | 575.0 | 402.50 | 2016-2018 | 73 |
| **3.** | Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов | ООО "БЕНТА"Генеральный директор Бабугоев Руслан Мухамедович | 424.0 | 138.74 | 2017-2018 | 80 |
| **4.** | Закладка яблоневого сада на площади 62 га и строительство фруктохранилища на 5 000 тонн | ООО "Кабардинские яблоки"Керефов Руслан Исмаилович | 540.00 | 405.00 | 2017-2019 | 16 |
| **5.** | Организация деятельности предприятия по оказанию туристских услуг и производству минеральной воды | ООО "Горячий источник Аушигер"Генеральный директор Жабалиева Светлана Хазритовна | 342.00 | 260.00 | 2017-2018 | 91 |
| **6.** | Расширение действующего производства инфузионных растворов и организация производства новых лекарственных препаратов | ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия СНГ»Генеральный директор Аммар Мохамад Аллаа Гази | 391.50 | 300.00 | 2017-2019 | 200 |
| **7.** | Строительство и эксплуатация фруктохранилища мощностью 2400 тонн | ООО "Агро Про" Генеральный директор Шанков Нургалиевич | 204.00 | 160.00 | 2017-2019 | 10 |
| **8.** | Модернизация завода по выпуску пластиковой тары | ООО ТД "Строй Маш" Генеральный директор Дячкин Алексей Александрович | 600.0 | 180.00 | 2018-2019 | 29 |
| **9.** | Строительство завода по проиводству бетонных столбиков (шпалер) | ООО "СадСервис" Директор Ашабоков Тимур Мухадинович | 150.0 | 60.00 | 2017-2018 | 24 |
| **10.** | Строительства завода по производству лакокрасочных материалов мощностью 10 000 тыс. тонн в год | ООО "НЭЖАН" | 300.0 | 90.00 | 2018-2019 | 30 |
| **11** | Организация производства сметаны, сливочного масла и творога | ООО "ЛОО" | 68.5 | 51.38 | 2018-2019 | 25 |
| **12** | Расширение парка автомобилей предприятия по осуществлению пассажирских перевозок | ООО "СОЮЗ-АВТО" | 272.5 | 81.75 | 2018 | 200 |
| **13** | Производство навесной сельскохозяйственной техники | ООО ТД "Агротехсервис" | 250 | 187.5 | 2018-2020 | 65 |
| **Итого: 12 проектов** | **4,717.50** | **2,766.87** |  | **863** |

***НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР»:***

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также для обеспечения доступности финансирования между Корпорацией развития КБР и НМК «Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР» в ноябре 2017 года было заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве. В рамках реализации данного Соглашения в Корпорацию поступило 5 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства для получения финансирования на пополнение оборотных средств и развитие бизнеса на общую сумму 5,0 млн. рублей.

В ходе проведенного первичного анализа представленных документов, только 3 предприятия соответствовали требованиям для получения микрозаймов. По отобранным предприятиям были подготовлены документы для получения микрозайма на общую сумму 3,0 млн. руб. На сегодняшний день одобрена одна заявка на сумму 650 тыс. руб., еще заявка на сумму 500 тыс. руб. находится на рассмотрении в Фонде финансирование, которой ожидается в январе 2018 года. Одна заявка отклонена по причине наличия у предприятия непогашенной задолженности перед бюджетами всех уровней.

В ноябре 2017 года совместно с Фондом для субъектов малого и среднего предпринимательства был проведен информационно-просветительский семинар в Черекском муниципальном районе на тему: «Повышение эффективности взаимодействия организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике. Создание благоприятного инвестиционного климата»

 В ходе мероприятия предпринимательскому сообществу были разъяснены основные принципы финансирования для начинающего бизнеса и возможности получить услуги для бизнеса по принципу «одного окна». Проведена презентация «Инвестиционного гида по КБР».

***АО «Росагролизинг»:***

Также, на сопровождении в Корпорации находится 1 инвестиционный проект по получению в лизинг сельскохозяйственного оборудования в АО «Росагролизинг».

 Это СХПК «Аргудан», реализующий проект по деятельности сельскохозяйственного кооператива. Стоимость проекта составляет 25,0 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 18.

***Министерство сельского хозяйства КБР: \****

Корпорацией оказано содействие в подготовке пакета документов КФХ Богатыреву А.Ж. для участия в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства КБР на получение Гранта на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.

***\*- получено отрицательное заключение министерства экономического развития КБР со ссылкой на министерство сельского хозяйства КБР о создании на базе Корпорации развития КБР единого консалтингового центра для инвесторов, работающего по принципу «одного окна».***

1. **ЕДИНАЯ БАЗА СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК.**

Для информированности инвесторов о наличии инвестиционных площадок для размещения бизнеса в республике начато формирование единой базы данных свободных инвестиционных площадок. В муниципальных образованиях КБР поставлены на учет 15 площадок гринфилд и 1 браунфилд. На сайте Корпорации развития и в инвестиционном паспорте КБР представлена консолидированная информация о доступных площадках для бизнеса с возможностью обсудить каждую площадку предметно со специалистами Корпорации развития и возможностью личного посещения любого объекта вызвавшего интерес у инвесторов.

Актуализирована информация по свободным помещениям офисного и производственного типа в Бизнес-инкубаторах КБР. По состоянию на октябрь 2017 года Бизнес-инкубаторы КБР на льготных условиях готовы предоставить предпринимателям - 82 свободных офисных помещения, общей площадью 2 564,8 кв.м. и 6 производственных помещений, общей площадью 794,6 кв.м.

На сайте Корпорации развития для субъектов предпринимательской деятельности размещена информация о том как можно стать резидентов ОЭЗ туристко-рекреационного типа и порядок конкурсного отбора субъектов МСП для размещения в Агротехнопарке.

Подробная информация о наличии свободных инвестиционных площадок на территории КБР представлена в Таблицах 9-10.

|  | Таблица 9ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОКпо состоянию на 15.10.2017 г. |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения площадки** | **Удаленность от административного центра** | **Кадастровый номер****объекта** | **Категория з/участка** | **Площадь з/участка со строениями (га)** | **Площадь зданий (кв. м.)** | **Целевое назначение недвижимости (жилое, нежилое, произв.)** | **Вид разрешенного использования** | **Наличие инженерной инфраструктуры** | **Фактическое состояние (% износа)** | **Наличие обременений** | **Правообладатель** | **Условия возможного приобретения** |
| **Газ** | **Электричество** | **Теплоснабжение** | **Водоснабжение** | **Водоотведение** | **Подъездные пути (км)** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ПЛОЩАДКИ БРАУНФИЛД |
| **Зольский район** |
| 1 | Инвестиционная площадка №1/б-з | Зольский район, с.п.Шордаково, ул. Надречная, б/н | г.п. Залукокоаже 10 км. | 07:02:2200000:219 | с/х назначения | 1,73  | Здание 1 1381,5 кв.м. Здание 2 1832,3 кв.м. | Производственное | Для с/х производства | + | + | - | +  | - | + | 90 | - | Част. собс. | Договорная |
| **ИТОГО 1 площадка браунфилд**: 1 в Зольском районе |
| **ПЛОЩАДКИ ГРИНФИЛД** |
| № п/п | Наименование объекта | Место расположения площадки  | Удаленность от административного центра | Кадастровый номер участка | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка (га) | Фактическое использование участка | Наличие обременений | Правообладатель | Условия возможного приобретения  |
| **Прохладненский район** |
| 2 | Инвестиционная площадка №1/г- пр | КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Граничное, ул. Гагарина, б/н | 4 км. | - | Земли населенных пунктов | С/х использование | 0,4 | - | - | Прохладн-кий муниципальный район  | Аренда, по итогам аукциона |
| 3 | Инвестиционная площадка №2/г - пр | КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Красносельское, ул. Заводская, б/н | 1 км. | - | Земли населенных пунктов | С/х использование | 0,45  | - | - | Прохладн-кий муниципальный район | Аренда, по итогам аукциона |
| 4 | Инвестиционная площадка №3/г - пр | КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Пролетарское, в западной части села  | 10 км. | - | Земли с/х  | С/х использование | 5,0 | -  | - | Прохладн-кий муниципальный район | Аренда  |
| 5 | Инвестиционная площадка №4/г - пр | КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Псыншоко, ул. Центральная | 0,5 км. | 07:04:2300000:2 | Земли населенных пунктов | - | 0,02 | - | - | Местная администрация с.п. Псыншоко  | Аренда, по итогам аукциона |
| **г.о. Прохладный** |
| 6 | Инвестиционная площадка №1/г -п | КБР, г. Прохладный, Винсовхоз, р-н ул. Виноградной | 7,5 км | - | Земли населенных пунктов | Не определен | 0,25 | Планируется строительство жилого коттеджного комплекса | - | Местная администрация г.о. Прохладный  | Аренда |
| 7 | Инвестиционная площадка №2/г -п | КБР, г.Прохладный, Винсовхоз, р-н пятиэтажного дома по ул. Промышленная,2 | 7 км | - | Земли населенных пунктов | Не определен | 0,15 | Планируетсястроительство многоквартирного жилого дома | - | Местная администрация г.о. Прохладный | Аренда |
| 8 | Инвестиционная площадка №3/г-п | КБР, г. Прохладный, р-н Винсавхоз, ул. Солнечная и Виноградная, между домами Земли населенных пунктов | 6 км | - | Земли населенных пунктов | Не определен | 0,02 | Планируется строительство магазина смешанных товаров | - | Местная администрация г.о. Прохладный | Аренда  |
| 9 | Инвестиционная площадка №4/г-п | КБР, г. Прохладный, мкр. Заречный | 4 км | - | Земли населенных пунктов | Не определен | 0,06 | Планируется строительство торгово-бытового комплекса  | - | Местн адм. г.о. Прохладный | Аренда |
|  | **Эльбрусский район** |
| 10 | Инвестиционная площадка №1/г -э | КБР, Эльбрусский район, с.п. Былым,2,7 км. на юго-запад от администрации с.п. Былым 2,  | 7 км. | - | Земли населённых пунктов | Для ведения ЛПХ (возможно создание КФХ) | 0,2 | Планир строит. цеха по перераб. овощ и фруктов- | - | Местн адм. с.п. Былым. | Аренда |
| 11 | Инвестиционная площадка  №2/г -э | Эльбрусский район, г.п. Тырныауз 53 км +700м ФД А-158 «Прохладный Баксан-Эльбрус», от ориентира 50м по направлению на запад | 2 км | - | Земли населенных пунктов | - | 1,0 | Строительство мусоросортировочного завода - | - | Местн. Адм. г.п. Тырныауз  | Аренда  |
| 12 | Инвестиционная площадка  №3/г -э | Эльбрусский район, с.п. Кенделен, район бывшего животноводческого комплекса | 6 км | 07:11:1000000:99 | Земли с/х  | Пастбище | 1,2 | Хранение ТБО.План-ся сортировка, прессовка ТБО | - | Местн. Админст.с. п. Кенделен | Аренда |
| 13 | Инвестиционная площадка №4/г -э | Эльбрусский район, с.п. Кенделен, ул. Ленина,337 | 6 км | 07:11:0000000:6307 | Земли населенных пунктов | пастбище | 0,75 | Строительство мини завода по переработке молока | - | Местн. Админст.с. п. Кенделен | Аренда |
|  | **Майский район** |
| 14 | Инвестиционная площадка №1/г -м | КБР, Майский район,г.Майский,ул.Ленина | 1км | 07:03:0700000:9049 | земли населённых пунктов | Для размещения среднеэтажной жилой и комм-й застройки | 2,31 | - | - | Местная администрация г.п. Майский | Аренда |
| 15 | Инвестиционная площадка  №2/г -м | Майский район,г.Майский, в северо-восточной части от г.Майский | 6,5 км | 07:03:0000000:2940 | земли населенных пунктов | Для размещения объектов коммунал.обслужив. | 13,6 | - | - | Местная администрация г.п. Майский | аренда |
|  | **г.о. Терек** |
| 16 | Инвестиционная площадка  № 1/г -т | г. Терек, ул. Панагова, 136 | 0 | - | землинаселенныхпунктов | Дляразмещения торговыхобъектов | 1,4 | - | - | Мест.админист.Терскогомуницип. района  | выкуп |
|  | **ИТОГО 15 площадок гринфилд:**4 в Прохладненском районе; 4 в г.о.Прохладный; 2 в Майском районе; 4 в Эльбрусском районе; 1 в Терском районе. |
| **ВСЕГО 16 площадок гринфилд и браунфилд**  |

Таблица 10

**Сведения о наличии свободных инвестиционных площадок в Бизнес – инкубаторах КБР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование бизнес-инкубатора** | **Адрес, контакты** | **Офисные помещения****свободны** | **Производственные помещения (наличие инфраструктуры, мощность)** |
| **кол-во** | **кв.м** | **кол-во** | **кв.м** | **газ** | **электричество** | **вода** | **водоотведение** | **теплоснабжение** |
| 1 | ГКУ Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор г. Нальчик | КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского 7тел 91-30-50 | 25 | 853,5 | - | - | + | + | + | + | + |
| 2 | МУП «Бизнес-инкубатор» г. Баксан | КБР, г. Баксан, ул. Революционная 2/1 | 22 | 854 | 4 | 505 | + | + | + | + | + |
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление Бизнес-инкубатора» г. Прохладный | 361045, КБР,г. Прохладный, ул. Гагарина, 45тел. 8 (86631) 7-14-64 | 2 | 49 | - | - | + | + | + | + | + |
| 4 | МКУ «Бизнес-Инкубатор»Баксанского муниципального района | КБР, г. Баксан, ул. Революционная б/н | 28 | 654,4 | - | - | + | + | + | + | + |
| 5 | МКУ «Зольский бизнес-инкубатор» | 361700, КБР, Зольский р-н, п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова | 5 | 153,9 | 2 | 289,6 | + | + | + | + | + |
|  | **ИТОГО** | **х** | **82** | **2 564,8** | **6** | **794,6** | х | х | х | х | х |

1. **ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КБР. ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ:**

В целях повышения эффективности и улучшения качества взаимодействия с муниципальными образованиями КБР проведены выездные совещания в 11 муниципалитетах КБР.

Основными вопросами для обсуждения стали:

1. *Создание единого инвестиционного пространства:*

- Инвестиционная стратегия МО;

- Инвестиционный план развития МО;

- Инвестиционный паспорт МО;

- Реестр инвестиционных проектов МО по видам экономической деятельности, включая реальный сектор экономики и социальную сферу;

- Инвестиционная карта МО;

- Показатели инвестиционной активности МО.

В качестве методических рекомендаций руководителям муниципальных образований представлены материалы по обсуждаемым вопросам.

1. *Создание единой инвестиционной коммуникационной сети, единообразного Интернет-ресурса:*

-Единство и однообразие наполнения инвестиционного портала МО.

-Создание и работа в онлайн сервисах (обращения от инвесторов через интернет-ресурсы).

В целях создания единого инвестиционного пространства рекомендовано разработать единообразный Интернет-ресурс для каждого муниципального образования. Данная мера поможет создать удобную навигацию для инвесторов в информационном поле КБР.

3*. Создание путеводителей для инвесторов - «Инвестиционный гид».*

«Инвестиционный гид» - это информационный бюллетень впервые, разработанный для инвесторов. Материал, представленный в буклете содержит информацию по основным вопросам, возникающим при намерениях инвесторов выбрать для своего бизнеса комфортный регион для размещения - это ключевые показатели региона, созданная инфраструктура для бизнеса, присутствующие на месте институты развития, возможные меры государственной и муниципальной поддержки, действующие тарифы для бизнеса. Бюллетень будет достаточно информативен как для резидентов РФ, так и для иностранных инвесторов.

Макет Инвестиционного гида представлен в Приложении №4

Сравнительный анализ эффективности проведенных мероприятий в муниципальных образованиях отражен в Таблице 11.

Таблица 11

**Результат выездных совещаний в МО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Муниципальное образование** | **I полугодие (до)** | **II полугодие (после)** |
| **Гринфилд** | **Браунфилд** | **Гринфилд** | **Браунфилд** |
| 1 | г.о. Нальчик |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Баксан |  |  |  |  |
| 3 | г.о.Прохладный | 4 |  | 4 |  |
| 4 | Баксанский р-н |  |  |  |  |
| 5 | Зольский р-н |  | 1 |  | 1 |
| 6 | Лескенский р-н |  |  |  |  |
| 7 | Майский р-н |  |  | 2 |  |
| 8 | Прохладненский р-н | 4 |  | 4 |  |
| 9 | Терский р-н |  |  | 1 |  |
| 10 | Урванский р-н |  |  |  |  |
| 11 | Чегемский р-н |  |  |  |  |
| 12 | Черекский р-н |  |  |  |  |
| 13 | Эльбрусский р-н |  |  | 4 |  |
|  | **Итого** | **8** | **1** | **15** | **1** |

 4*. Разработка и подготовка информационных материалов:*

- размещена информация об инвестиционных возможностях, проектах и инвестиционной инфраструктуре КБР на инвестиционном портале СКФО в том числе:

 - 15 резюме инвестиционных проектов;

-16 свободных инвестиционных площадок (браунфилд и гринфилд);

- 6 объектов инвестиционной инфраструктуры.

(<http://investkavkaz.ru/fullscreen_investment_map?ll=43.678897%2C43.501117&z=9&sel=DICT_REGION:6>)

- подготовлена и размещена информация об инвестиционных проектах на интернет-портале АО «КР КБР» - **67 паспортов** инвестиционных проектов;

(<https://www.xn----btbzb2ad.xn--p1ai/proekty>)

- подготовлено презентационных материалов для инициаторов проектов в рамках сопровождения проектов - 6 презентаций.

- переведено на английский язык более 70 паспортов инвестиционных проектов и инвестиционный гид КБР.

1. **ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.**

В рамках мероприятий по определению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, направленных на улучшение инвестиционного климата и упрощения процедур ведения бизнеса по итогам 2017 года обеспечено 100% достижение значения показателя целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».

Данные из информационной системы «Region-ID» - сервис для организационной деятельности по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в регионах РФ о результатах деятельности Корпорации за 2017 год представлены в Диаграмме №5.

Диаграмма №5.



Фактически достигнутые показатели эффективности деятельности (КПЭ) АО «Корпорация развития КБР» по итогам 2017 года представлены в Таблице 12.

Таблица 12

**Показатели эффективности деятельности**

**АО«Корпорация развития КБР» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ключевые показатели эффективности деятельности** | **Ед. изм.** | **Количественные показатели, характеризующие степень достижения результата;****Целевое значение показателей** |
| **План** **на I полугод. 2017г.** | **Факт** **за I полугод. 2017г.** | **План** **на II полугод. 2017г.** | **Факт** **за II полугод. 2017г.** | **Всего 2017г.** |
| 1 | Наличие единой базы инвестиционных проектов, *(заключенные в 2016 и предыдущие годы)* | Да/нет,шт. | Да,107 проектов | Да,107 проектов | Да,114проектов | Да,170проектов | Да,170проектов |
| 2 | Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов)*(заключенные в 2017 году)* | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе | %, шт. | - | - | 100% | - | - |
| 4 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, в т.ч. прямых иностранных инвестиций | млн. руб. | 522,96 | 522,96 | 841,4 | 522,96 | 522,96 |
| 5 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств | тыс.руб. |  | 3,44 | 841,4 | 589,05 | 592,49 |
| 6 | Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов ГЧП, реализуемых на территории КБР | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития | шт. | 2 | **2** (документы направлены на рассмотрение в АО «КРСК»)**4** на стадии оформления документов для АО «КРСК» | 2 | **10** (док-ты направ-лены на рассмотрение в АО «КРСК»)**4** на стадии оформления документов для АО «КРСК» | 10 |
| 8 | Количество созданных рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных | шт. | - | - | - | - | - |
| 9 | Наличие проектных команд по поддержке и мониторингу реализации инвестиционных проектов по отраслям экономики | да/нет | Да,7 | Да,7 | Да, 7 | Да, 7 | Да,7 |
| 10 | Наличие и применение системы мотивации руководителей и сотрудников  | да/нет | да | да | да | да | да |
| 11 | Наличие и показатели «операционных драйверов» (приложение №1) | да/нет | да | да | да | да | да |
| 12 | Наличие возможности размещения на инвестиционном портале региона соответствующей информации | да/нет | да | да | да | да | да |
| 13 | Наличие системы обучения, повышения квалификации сотрудников *(реквизиты документа, количество обучающихся)* | да/нет*реквизиты документа, количество обучающихся* | да | да,обучается 2 человека в Институте делового администрирования и бизнеса финансового университета | да, 5 человек пройдут базовый курс иностранного языка  | 5 | 7 |
| 14 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности *(с учетом финансовых возможностей)* | раз |  | 2 | 1 | - | 2 |
| 15 | Количество проведенных мероприятий на региональном и муниципальном уровне с целью привлечения потенциальных инвесторов | раз |  | 3 | 5 | 5 | 8 |

«Операционные драйверы» по достижению количественных показателей эффективности деятельности Корпорации представлены в Таблице 13.

Таблица 13

**«Операционные драйверы»,**

**характеризующие количественные показатели эффективности деятельности АО «Корпорация развития КБР»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование операционного драйвера** | **Ед. изм** | **Целевое значение показателей****(количественные показатели, характеризующие степень достижения результата)** |
| **План****на I полугод 2017г.** | **Фак** **за I** **полугод.****2017г.** | **План** **на II полугод.****2017г.** | **Факт** **за II** **полугод.2017г.** | **Всего** **за 2017г.** |
| 1 | Количество принятых заявок на сопровождение инвестиционных проектов (Форма №1, утвержденная приказом №27/ОД от 10.07.2017г.) | шт. | 7 | 7 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Количество соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с органами местного самоуправления, финансово-кредитными учреждениями, институтами развития, инвестиционными агентствами и другими потенциальными партнерами в России и за рубежом (Форма №2, утвержденная приказом №27/ОД от 10.07.2017г.) | шт. | 12 | 12 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в регионе (Форма №3, утвержденная приказом №27/ОД от 10.07.2017г.)  | раз | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 4 | Количество организованных визитов потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) в регион (Форма №4, утвержденная приказом №27/ОД от 10.07.2017г.) | раз | 8 | 8 | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Количество разработанных презентационных, информационно-справочных материалов инвестиционной направленности (презентации, буклеты и др.), в том числе количество материалов, переведенных на иностранные языки | шт. | 90 | 90 | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Количество принятых звонков по вопросам инвестиционной деятельности в регионе (Форма №5, утвержденная приказом №27/ОД от 10.07.2017г.) | раз | 6 | 6 | 30 | 154 | 160 |
| 8 | Количество посещений официального сайта (www.кр-кбр.рф ) | раз | 1500 | 2361 | 2000 | 2754 | 5115 |

 В целях упрощения процедур ведения бизнеса и снижения административных барьеров для инвесторов в Регламенте работы с инвесторами Корпорация развития оптимизировала сроки разработки бизнес-плана, финансовой модели и экспертизы инвестиционных проектов с 70 дней до 45 рабочих дней по каждому разрабатываемому документу. Заключение экспертизы инвестиционных проектов по новому Регламенту будет доступна инвесторам по истечении 35 дней.

 Актуализированный Регламент работы с инвесторами представлен на схеме.

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ**

Заполнение заявки

на сопровождение

Заполнение анкеты проекта на сайте

**Инициатор инвестиционного проекта**

Звонок-обращение инициатора проекта

**Корпорация развития**

 **Кабардино-Балкарской Республики**

Регистрация заявки инициатора инвестиционного проекта

 **90дней**

**5 дней**

Первичный анализ проекта

При необходимости реализации проекта с применением механизма ГЧП

При необходимости доработки проекта (в том числе подготовка бизнес-плана и финансовой модели проекта)

При необходимости сопровождения проекта (в том числе подбор площадки, подбор инвесторов и т.д.)

**Отдел развития ГЧП**

**Отдел сопровождения инвестиционных проектов**

**Отдел экспертизы инвестиционных проектов**

**45 дней (ранее 70 дней)**

Решение о сопровождении проекта. Назначение куратора от КР КБР.

**3 дня**

**90 дней дней**

Оценка эффективности проекта с применением механизма ГЧП

Подготовка бизнес-плана и финансовой модели для проекта

**5 дней**

**35 дней**

**2 дня**

Предложение о реализации проекта

Экспертиза инвестиционного проекта

Уведомление инициатора проекта о закреплении куратора

Сопровождение инвестиционного проекта

**Участие в реализации инвестиционного проекта**

**Формирование отчетных документов**

**История успеха на сайте КР КБР**

**9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |